PetConecta

Seção acadêmica: Gestão do Projeto com Kanban e Evidências de Evolução

# 1. Metodologia de Gerenciamento do Projeto

Para o gerenciamento do projeto PetConecta, foi adotado o modelo Kanban, alinhado ao contexto acadêmico da Atividade Extensionista e ao histórico de desenvolvimento iniciado na etapa anterior. O Kanban foi escolhido por permitir visualizar o trabalho, organizar prioridades, acompanhar o andamento das tarefas e incorporar melhorias de forma contínua.

O quadro Kanban foi organizado nas colunas Backlog, Planejado, Em andamento, Em validação e Concluído. Cada atividade é representada por um cartão com objetivo, prioridade, evidência e critério de conclusão. O fluxo do quadro acompanha o diagrama de metodologia mais recente anexado ao modelo de proposta de tema: levantamento do setor de aplicação, levantamento de requisitos, análise dos requisitos, versão navegável, implementação e integração tecnológica, testes, publicação, feedback, análise e refinamento final.

A aplicação prática do Kanban ocorreu por meio de fluxo contínuo, com revisão dos cartões ao final de cada entrega:

1) Backlog: registro das necessidades, requisitos, riscos e melhorias identificadas.

2) Planejado: seleção e priorização dos cartões relacionados à etapa atual do diagrama.

3) Em andamento: execução de uma quantidade controlada de tarefas, evitando dispersão do trabalho.

4) Em validação: realização de testes funcionais, revisão técnica, coleta de feedback e análise dos resultados.

5) Concluído: entrega aceita, documentação atualizada e evidência registrada antes da passagem à próxima etapa.

Esse formato permitiu, por exemplo, evoluir a solução em aspectos relevantes como centralização da configuração do Firebase, melhoria da consulta e renderização de dados, ajustes de autenticação, reforço das regras de segurança e proteção de informações sensíveis de contato. Assim, o projeto não ficou limitado a uma entrega única, mas consolidou um processo de amadurecimento contínuo.

Do ponto de vista de gerenciamento, a metodologia também favoreceu a rastreabilidade das decisões e da evolução do projeto. Os artefatos produzidos ao longo do desenvolvimento funcionam como evidências de planejamento e controle, incluindo modelagem do sistema, documento de arquitetura, análise de riscos e mitigação, histórico de alterações no repositório e organização das funcionalidades por prioridade e necessidade prática.

O Kanban é compatível com o fluxo do diagrama porque permite manter as etapas planejadas como referência sem transformar o desenvolvimento em um processo de cascata. Assim, o projeto pode avançar pelas dez etapas previstas e, quando a análise ou o feedback indicar melhorias, mover novos cartões para Planejado e retomar o trabalho de forma controlada.

Conclui-se que o Kanban foi adequado ao PetConecta por oferecer transparência do trabalho, priorização, controle do andamento e melhoria contínua. O método permanece alinhado ao cronograma de 107 dias representado no diagrama mais recente, preservando as etapas de levantamento, desenvolvimento, validação, feedback, análise e refinamento.

# 2. Evidências de Evolução do Projeto

A evolução do PetConecta foi conduzida por um fluxo Kanban, com cartões priorizados, entregas parciais e refinamentos sucessivos ao longo do desenvolvimento. Para demonstrar o gerenciamento do projeto, esta seção apresenta os principais ciclos de evolução, os problemas identificados em cada etapa, as ações executadas e os resultados obtidos.

As evidências documentais que sustentam essa evolução estão registradas em README.md, docs/modelagem-site.md e docs/arquitetura.md, além do histórico de versões no GitHub. O controle de riscos é mantido como parte dos cartões do backlog e das revisões de validação.

| Etapa do Kanban | Período | Objetivo do Ciclo | Problema identificado | Ação executada | Evidência documental | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Backlog | Levantamento do setor de aplicação (10 dias) | Estruturar a base do sistema | Necessidade de centralizar a proposta da solução | Definição do escopo inicial e estrutura do site | Modelagem inicial e primeira versão no GitHub | Base funcional do projeto estabelecida |
| 2 - Planejado | Levantamento de requisitos (7 dias) | Consolidar as necessidades do sistema | Necessidade de traduzir o problema em funcionalidades | Registro dos requisitos funcionais, não funcionais e dos perfis de usuário | docs/modelagem-site.md | Escopo funcional documentado |
| 3 - Em andamento | Análise dos requisitos (6 dias) | Validar prioridades, riscos e viabilidade | Requisitos amplos e necessidade de priorização | Análise de riscos, regras de negócio, critérios de aceite e organização do backlog Kanban | docs/modelagem-site.md | Requisitos priorizados e rastreáveis |
| 4 - Em andamento | Versão navegável (8 dias) | Demonstrar os fluxos principais | Necessidade de visualizar a solução antes da integração completa | Construção das páginas, navegação, formulários, listagens e mapa inicial | public/ e docs/modelagem-site.md | Versão navegável disponível |
| 5 - Em andamento | Implementação e integração tecnológica (28 dias) | Consolidar a aplicação e reforçar sua segurança | Necessidade de proteger dados e validar imagens enviadas | Implementação de autenticação, regras de segurança, proteção de contato e moderação com Google Cloud Vision SafeSearch | README.md, docs/arquitetura.md e histórico do GitHub | Aplicação mais segura e preparada para uso demonstrativo |
| 6 - Em validação | Testes funcionais, usabilidade e acessibilidade (14 dias) | Mapear riscos e respostas do projeto | Necessidade de formalização de riscos | Registro de riscos, causas e mitigação | docs/modelagem-site.md (seção de riscos e mitigações) | Gestão de riscos documentada |
| 7 - Em validação | Publicação e demonstração da aplicação (7 dias) | Consolidar documentação acadêmica | Necessidade de evidenciar método e evolução | Atualização da modelagem por engenharia reversa e alinhamento metodológico | docs/modelagem-site.md | Documentação coerente com o sistema implementado |
| 8 - Em validação | Coleta de feedback comunitário (14 dias) | Obter retorno de usuários e ONGs | Necessidade de validar a utilidade prática | Aplicação de formulário e registro das respostas | docs/roteiro-google-form-impacto.md | Feedback organizado para análise |
| 9 - Em validação | Análise das respostas (5 dias) | Interpretar os dados coletados | Necessidade de identificar melhorias prioritárias | Consolidação e análise dos resultados | Evidências da coleta e formulário | Dados organizados para priorização posterior |
| 10 - Concluído | Refinamento e evidências finais (8 dias) | Consolidar a entrega do projeto | Necessidade de fechar documentação e ajustes | Correções finais, atualização documental e organização das evidências | README.md e documentação do projeto | Entrega final preparada |

# 3. Análise da Evolução

As etapas e movimentações dos cartões evidenciam que o projeto não foi desenvolvido em etapa única, mas sim em progressão contínua, com decisões orientadas por validação prática e necessidade real de ajuste. Esse comportamento é aderente ao Kanban adotado no gerenciamento, pois cada ciclo agregou valor funcional e técnico ao sistema.

Além disso, a documentação acumulada ao longo do processo demonstra rastreabilidade: cada melhoria possui motivação, ação correspondente e resultado observável. Isso atende ao objetivo acadêmico de comprovar planejamento, execução, controle e evolução do projeto.

# 4. Conclusão

As evidências de evolução confirmam que o PetConecta foi gerenciado com Kanban. A organização visual por etapas, com documentação técnica, prioridades, validações e histórico de versões, comprova a estruturação do trabalho e a maturidade progressiva da solução desenvolvida.

Como material complementar de validação das evidências apresentadas, disponibiliza-se o repositório do projeto no GitHub, contendo histórico de alterações, versões e evolução do código-fonte ao longo dos ciclos de desenvolvimento.